## Slide 1
BÜRGERINFORMATION KITA ST. MAURITIUS
STANDORTÜBERPRÜFUNG
KITA ST. MAURITIUS
Ergebnisse des Runden Tisches

## Slide 2
Hintergründe
–
Kita St. Mauritius durch Ahrflut 2021 zerstört
–
Aktuell: Provisorische Unterbringung „Im Bülland“
–
Ziel: Neubau in städtischer Trägerschaft
–
Fördermittel aus Wiederaufbaufonds Rheinland-Pfalz
Runder Tisch „KiTa St. Mauritius“ – Bürgerinformation
www.adribo.de
2

## Slide 3
Bisherige Planung
–
Verschiedene Standorte – u.a. Wiesenweg – geprüft
–
Vorschlag „Pfarrgarten“ in Heimersheim
–
Geplant: Niederlegung „Kirchenneubau“ für Zugang und Stellplätze
Runder Tisch „KiTa St. Mauritius“ – Bürgerinformation
www.adribo.de
3

## Slide 4
Planänderungen und Widerstände
–
Niederlegung Kirchenanbau verworfen (Kosten, Denkmalschutz)
–
2025: Kauf Grundstück Johannisstr. 17 für Zugang
–
Bürgerprotest: ca. 900 Unterschriften gegen „Pfarrgarten“
Runder Tisch „KiTa St. Mauritius“ – Bürgerinformation
www.adribo.de
4

## Slide 5
Runder Tisch – Initiierung
–
Stadtrat vertagte Abstimmung (21.5.2026)
–
Einberufung Runder Tisch mit Vertretern von Stadtrat, Verw., KiTa, AuEG, Ortsbeiräte, Kirche
–
4 Sitzungen (Juni – August 2026)
–
Moderation: adribo Büro Köln-Bonn
–
Protokolle auf Homepage www.adribo.de
Runder Tisch „KiTa St. Mauritius“ – Bürgerinformation
www.adribo.de
5

## Slide 6
Ziele/Erwartungen des Runden Tisches
–
Gegenseitiges Verständnis fördern
–
Sachliche Diskussion
–
Zeitnahe, finanzierbare Lösung
–
Fokus: Wohlergehen der Kinder und Akzeptanz der Bürger
Runder Tisch „KiTa St. Mauritius“ – Bürgerinformation
www.adribo.de
6

## Slide 7
Priorisierte Themen für Standort
–
Finanzen
–
Zeitfaktor und Planungssicherheit
–
Verkehr
–
Ort und Raum
Runder Tisch „KiTa St. Mauritius“ – Bürgerinformation
www.adribo.de
7

## Slide 8
Förderfähigkeit – zentrale Voraussetzung
–
Neubau nur auf kirchlichem Grundstück förderfähig (MKBWK)
–
Ausnahme: „Wiesenweg“ (ehemals kirchlich)
–
Grundstückstausch: nicht förderfähig
–
Keine weiteren kirchlichen Grundstücke vorhanden
Runder Tisch „KiTa St. Mauritius“ – Bürgerinformation
www.adribo.de
8

## Slide 9
Entscheidungskriterien 1/3
–
Förderfähigkeit
–
Kosten und Finanzierbarkeit (Haushaltslage, ggf. Zurückstellung anderer Projekte)
–
Zeitfaktor (Umsetzungszeit, zusätzliche Zeit für Planung und
Genehmigung, Verzögerungsrisiken)
Runder Tisch „KiTa St. Mauritius“ – Bürgerinformation
www.adribo.de
9

## Slide 10
Entscheidungskriterien 2/3
–
Flächenverfügbarkeit (Eigentumsverhältnisse, Größe, Bebaubarkeit)
–
Verkehr und Erreichbarkeit (Bring- und Holverkehr, Parkplätze
für Mitarbeiter, Anwohner, Geschäfte, Fußläufigkeit, Verkehrssicherheit)
–
Ort und Raum (Belebung, Freiflächen und Begegnungsorte, Gemeinschaftsräume)
Runder Tisch „KiTa St. Mauritius“ – Bürgerinformation
www.adribo.de
10

## Slide 11
Entscheidungskriterien 3/3
–
Akzeptanz (Nachhaltigkeit, Provisorium verkürzen)
–
Pädagogische Qualität (Raumprogramm, Bewegungsflächen innen und außen, Qualität des Außengeländes)
Runder Tisch „KiTa St. Mauritius“ – Bürgerinformation
www.adribo.de
11

## Slide 12
Standortoptionen
–
Pfarrgarten
–
Wiesenweg
–
Veränderte Planung Pfarrgarten
–
Im Bülland
–
Altgrundstück Heppinger Straße
Runder Tisch „KiTa St. Mauritius“ – Bürgerinformation
www.adribo.de
12

## Slide 13
Bewertung der Standortoptionen
–
Votum: „Wiesenweg“ 9 Stimmen
„Pfarrgarten“ 5 Stimmen
„Im Bülland“ 2 Stimmen
Runder Tisch „KiTa St. Mauritius“ – Bürgerinformation
www.adribo.de
13

## Slide 14
Bewertung der Standorte durch Experten
–
„Wiesenweg“: Hochwasserschutz geeignet, mehr Stellplätze, höhere Kapazitäten
–
„Pfarrgarten“: Zentral, mehr Fuß-/Radverkehr, begrenzte Parkplätze
–
Beide Standorte verkehrsplanerisch machbar
Runder Tisch „KiTa St. Mauritius“ – Bürgerinformation
www.adribo.de
14

## Slide 15
Abstimmungsergebnis
–
„Pfarrgarten“: 8 Stimmen
–
„Wiesenweg“: 7 Stimmen
–
Empfehlung: Beide Standorte realisierbar und förderfähig
Runder Tisch „KiTa St. Mauritius“ – Bürgerinformation
www.adribo.de
15

## Slide 16
Empfehlung an Stadtrat
–
Berücksichtigung aller Informationen und Diskussionen
–
Einbeziehung des Abstimmungsergebnisses
–
Politische Entscheidung unter Abwägung aller Kriterien
Runder Tisch „KiTa St. Mauritius“ – Bürgerinformation
www.adribo.de
16

## Slide 17
Danke für Ihre
Aufmerksamkeit!